附件1

2020-2021年普惠养老城企联动中央预算内投资计划调整安排方案表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市州 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 开工年份 | 建成年份 | 投资类别 | 总投资及申报投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次下达投资计划 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
|  |  | 合计（2个） |  |  |  |  | 合计 | 8300 |  | 4400 | 1132 |  |  |  |  |
| 中央预算内投资 | 1132 |  |  | 1132 |
| 地方投资 |  |  |  |  |
| 其他投资 | 7168 |  | 4400 |  |
| 1 | 邵阳市 | 邵阳市馨美养老院 | 新建 | 总建筑面积18131平方米，新增养老床位443张。 | 2022 | 2024 | 合计 | 5000 |  | 2400 | 886 | 土建及设备购置 | 邵阳市馨美养老院李雪峰 | 北塔区发展和改革局廖勇 |  |
| 中央预算内投资 | 886 |  |  | 886 |
| 地方投资 |  |  |  |  |
| 其他投资 | 4114 |  | 2400 |  |
| 2 | 邵阳市 | 隆回县佳源老年公寓建设项目 | 改扩建 | 总建筑面积15300平方米，新增床位123张 | 2022 | 2024 | 合计 | 3300 |  | 2000 | 246 | 土建及设备购置 | 隆回佳源老年公寓有限公司刘文明 | 隆回县民政局张诚 |  |
| 中央预算内投资 | 246 |  |  | 246 |
| 地方投资 |  |  |  |  |
| 其他投资 | 3054 |  | 2000 |  |

附件2

积极应对人口老龄化工程中央预算内投资计划绩效目标表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项名称 | 积极应对人口老龄化工程 |
| 下达地方或单位 | 邵阳市发展和改革委员会 |
| 本次下达中央预算内投资（万元〉 | 1132 |
| 总体目标 | 进一步改善养老服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升服务水平。 |
| 增效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 项目数量 | 2 |
| 建设项目验收通过率 | ≥95% |
| 新建设施达到当地抗震设防要求 | 100%  |
| 效益指标 | 养老托育服务基础设施条件 | 不断改善 |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时 | ≥10个工作日 |
| “两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% |
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥60% |
| 总投资完成率 | ≥50% |
| 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% |
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% |

抄送：市财政局、市民政局、市卫健委。

邵阳市发展和改革委员会办公室 2024年3月13日印发